# 第五部分：53 个核心功能模块逐一审计详细清单

| ID | 功能名称 | 代码路径 | 真实文件数 | 真实代码量 | 状态 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 集群管理 | pkg/cloud/ | 15 | ~2,800 LOC | ⚠️ Partial | 60% |
| 2.2 | GPU 调度 | pkg/scheduler/ | 33 | ~8,200 LOC | ❌ Fake | 10% |
| 2.3 | AI 训练溯源 | pkg/provenance/ | 5 | ~4,100 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.4 | Red Team 安全 | pkg/redteam/ | 90 | ~18,500 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.5 | AISecOps | pkg/aisecops/ | 5 | ~1,900 LOC | ⚠️ Partial | 40% |
| 2.6 | 灾难恢复 | pkg/disaster/ | 2 | ~2,800 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.7 | TEE 可信计算 | pkg/tee/ | 3 | ~1,450 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.8 | 边缘自治 | pkg/edge/ | 27 | ~6,700 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.9 | FinOps 成本 | pkg/cost/ | 1 | ~1,200 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.10 | 多租户 RBAC | pkg/auth/ | 8 | ~3,400 LOC | ✅ Real | 70% |
| 2.11 | AIOps 智维 | pkg/aiops/ | 9 | ~2,600 LOC | ⚠️ Partial | 30% |
| 2.12 | 全栈可观测 | pkg/metrics/ | 1 | ~890 LOC | ⚠️ Partial | 25% |
| 2.13 | 服务网格 | pkg/mesh/ | 1 | ~450 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.14 | DevSecOps | pkg/devsecops/ | 1 | ~1,100 LOC | ✅ Real | 60% |
| 2.15 | GitOps | pkg/gitops/ | 1 | ~680 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.16 | 数据溯源 | pkg/wellreadiness/ | 1 | ~320 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.17 | 联邦学习 | pkg/fed/ | 1 | ~780 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.18 | 插件市场 | pkg/plugin/ | 1 | ~1,250 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.19 | 工单支持 | pkg/support/ | 0 | 0 bytes | ❌ Missing | 0% |
| 2.20 | 合规审计 | pkg/security/ | 1 | ~2,300 LOC | ⚠️ Partial | 40% |
| 2.21 | SaaS 计费 | pkg/billing/ | 7 | ~5,600 LOC | ⚠️ Partial | 30% |
| 2.22 | API 网关 WAF | pkg/api/ | 3 | ~1,800 LOC | ✅ Real | 55% |
| 2.23 | AI 智能代理 | ai/agents/ | 4 | ~115 KB Python | ✅ Real | 80% |
| 2.24 | WebSocket | pkg/websocket/ | 1 | ~1,100 LOC | ✅ Real | 65% |
| 2.25 | 混沌工程 | tests/chaos/ | 2 | ~890 LOC | ⚠️ Partial | 20% |
| 2.26 | 事件总线 | pkg/eventbus/ | 3 | ~2,100 LOC | ✅ Real | 70% |
| 2.27 | 数据库预写 | pkg/store/ | 1 | ~1,450 LOC | ✅ Real | 75% |
| 2.28 | ZKP 零知识证明 | pkg/zkp/ | 9 | ~7,300 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.29 | Terraform 模拟 | terraform/ | 0 | 0 bytes | ❌ Missing | 0% |
| 2.30 | 告警通道管理 | pkg/alerting/ | 1 | ~1,850 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.31 | WASM 插件运行时 | pkg/wasm/ | 10 | ~6,200 LOC | ⚠️ Partial | 15% |
| 2.32 | 安全沙箱扫描 | pkg/sandbox/ | 1 | ~1,900 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.33 | 工作负载管理 | pkg/workload/ | 1 | ~1,200 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.34 | GPU 资源管理器 | pkg/resources/ | 1 | ~2,100 LOC | ❌ Fake | 5% |
| 2.35 | 弹性/韧性机制 | pkg/resilience/ | 1 | ~780 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.36 | SARIF 扫描报告 | pkg/scanners/ | 1 | ~1,650 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.37 | 领导选举 | pkg/election/ | 1 | ~890 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.38 | 高可用基库 | pkg/ha/ | 1 | ~560 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.39 | 热替换编排 | pkg/hotswap/ | 1 | ~420 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.40 | 威胁猎杀 | pkg/hunt/ | 1 | ~1,100 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.41 | 漏洞利用库 | pkg/exploit/ | 1 | ~780 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.42 | 检测引擎 | pkg/detect/ | 1 | ~1,350 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.43 | 证据链 | pkg/evidence/ | 1 | ~2,450 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.44 | 验证织物 (Fabric) | pkg/fabric/ | 1 | ~1,200 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.45 | 深井就绪性检查 | pkg/wellreadiness/ | 1 | ~320 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.46 | 能力检测 | pkg/capability/ | 1 | ~890 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.47 | 控制平面 | pkg/controlplane/ | 1 | ~1,650 LOC | ❌ Fake | 0% |
| 2.48 | AI 异常检测引擎 | ai/anomaly/ | 4 | ~38 KB Python | ✅ Real | 75% |
| 2.49 | AI 运维智能体 | ai/agents/ | 4 | ~115 KB Python | ✅ Real | 80% |
| 2.50 | AI 模型微调 | ai/agents/fine_tuning.py | 1 | ~34.6 KB | ✅ Real | 85% |
| 2.51 | 分布式训练器 | ai/scheduler/ | 4 | ~48 KB Python | ✅ Real | 70% |
| 2.52 | CLI 工具 (cafctl) | cmd/cafctl/ | 18 | ~3,800 LOC | ✅ Real | 60% |
| 2.53 | 监控配置 | monitoring/ | 0 | 0 bytes | ❌ Missing | 0% |